Tabela analizy ryzyka.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Rodzaj ryzyka | Waga (A)  (1-16) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B)  (1-4) | Stopień ryzyka (A\*B) | Działania minimalizujące ryzyko | Waga (A)  (1-16) | Prawdopodo bieństwo ryzyka (B)  (1-4) | Stopień ryzyka (A\*B) |
| 1 | Ryzyko projektu | | | | | | | |
| 1.1 | Pakiety isntalacyjne będą dostarczone z opóźnieniem. | 1 | 4 | 4 |  | 1 | 2 | 2 |
|  | 0 | 4 | 0 |
| 1.2 | Dokumentacja instalacyjna nie będzie dostarczona z  pakietami. | 4 | 4 | 16 |  | 3 | 4 | 12 |
| 1.3 | Procedury archiwizacyjne i  reinstalacyjne systemu nie będą gotowe na czas testów. | 8 | 4 | 32 |  | 7 | 4 | 28 |
| 1.4 | Znalezione błędy podaczas testów nie będą usuwane zgodnie z harmongramem  testów. | 4 | 4 | 16 |  | 4 | 3 | 12 |
| 2 | Ryzyko funkcjonalne | | | | | | | |
| 2.1 | Brak ostatecznych kryteriów akceptacji systemu. | 8 | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 2.2 | Brak definicji konfiguracji  systemu do testów. | 4 | 4 | 16 |  |  |  |  |